[구현] DAH2026 예선 실험 — Action 제한 + 모델 비교

## 배경/합의

코드팀 확정 4가지: ① 벤치마크는 CybORG 표준을 그대로 쓴다(LIG 채점식 미채택, 환경 대수정 회피). ② Action은 CybORG 기존 집합에서 소수만 제한 채택(자체 20개 발명 금지). ③ 모델은 규칙기반 휴리스틱 + RL 하이브리드로 간다. ④ 결론은 정해진 action 내에서 모델을 비교해 최고 모델을 본선에 투입한다. 팀 레포 Burugi/DAH-2026(CybORG CC3/DroneSwarm 기반)을 확장하며, 보상·시각화·평가는 기존 것을 재사용한다.

## 구현 대상 (시나리오 S1~S4)

- S1. 웜 확산(A1) — red_class: RedDroneWorm (실제 sim) / config: baseline, defended

- S2. GPS 스푸핑(A3) — attacks: gps_spoof (fleet.py 합성) / config: defended

- S3. 재밍(A7) — attacks: jam (fleet.py 합성) / config: fsm_red

- S4. 복합(웜+재밍+GPS) — combined config / config: combined

- (red 변형) FSM red — red_class: DroneRedAgent / config: fsm_red

## 모델 비교 (정해진 action 내 성능 비교)

- M1. 휴리스틱 baseline — 규칙(react/remove/retake) + Canary/Whistle 추가. 위치: agents.py의 blue_action()에 "canary" 분기 추가 (하트비트 누락 + snr 정상 → 감염 의심 → RetakeControl/RemoveOtherSessions).

- M2. PPO(RL) — Stable-Baselines3 PPO. 위치: PettingZoo 래퍼(PettingZooParallelWrapper) 위 신규 train_ppo.py. 보상은 CybORG 기본 사용.

- M3. 하이브리드 (주력 ★★) — 휴리스틱을 action-mask로, 나머지를 PPO가 결정. 위치: M1을 마스킹/override 레이어로, M2 PPO 위에 적용.

- M4. GNN+PPO (옵션) — 네트워크 그래프 표현으로 범용성 어필. 위치: PyTorch Geometric (여유 시).

## 평가지표 (전부 CybORG/레포 재사용)

- reward — CybORG 누적 보상

- red_owned — 감염 드론 수

- F1 — 방어 탐지 F1 (jam / gps)

- gps_err — GPS 오차 before → after

- 가용성 유지율 — 본선 채점이 가용성 곱셈형이므로 가용성 보존 관점 병기

산출 경로: run.py → results/<run_id>/(log.csv·arrays.npz·meta.json[F1]), analyze.py → summary.csv, plot.py/render.py → 그래프·시각화.

## 작업 분담 (구현가이드 §7 기반)

- (즉시) M1 휴리스틱 강화(Canary/Whistle) + S1~S4 config로 baseline 성능 측정

- (병행) M2 PPO 학습 파이프라인(SB3) 구축

- (통합) M3 하이브리드 → 성능 비교표 작성

- (여유) M4 GNN(범용성 어필)

- 각 단계 결과를 analyze.py의 summary.csv로 모아 논문 §결과에 직접 투입

## 범위 명시

A2/A4/A5/A6(MAVLink·SATCOM·ROS2·센서)는 CybORG 미모델 → 보고서 §위협모델에서 개념적 위협으로만 서술하고 구현하지 않는다. 실험은 S1~S4로 한정한다.

상세는 코드팀_구현가이드.md 참조.