# DAH 2026 전략 문서 — Team NeuroGuard

목표: 예선 통과 → 본선 우승 작성 기준일: 2026-06-25 | 예선 마감: 2026-07-10 23:59 (D-15) | 본선: 2026-08-21 문서 성격: 내부 전략·실행 문서 (예선 제출용 보고서와는 별개. 이 문서를 토대로 제출 보고서를 작성) 참고 자료: CAGE Challenge 상세 리서치 → CAGE_Challenge_리서치.md

## 0. 핵심 요약 (TL;DR)

- 우리 팀의 무기: AI 에이전틱 시스템(석사 2명 + 본인) + 임베디드(UAV/UGV 도메인). → ③ AI 에이전트 아키텍처(25pt)는 만점권 목표, 임베디드로 ①②의 도메인 현실성 확보.

- 우리 팀의 리스크: 순수 공격/방어 보안(침투·취약점) 전담 인력 부재 → ①(30pt)·②(25pt)에서 깊이 부족 위험. → 도메인 보안 속성 학습 + AI 에이전트 관점으로 프레이밍해 정면 돌파.

- 승부처 인사이트(본선): 점수 = (공격 + 방어) × 가용성. 가용성이 곱셈 계수 → 공격에 성공해도 시스템을 망가뜨리면 점수 폭락. **"가용성을 지키는 외과수술식 공방"**이 우승 공식. 임베디드 팀의 실시간·가용성 감각이 강점.

- 🆕 CAGE 벤치마크 핵심 교훈: (1) 휴리스틱+RL 하이브리드가 순수 딥RL/MARL을 이긴다(CC3·CC4 반복 확인) → 백지+15일 팀에 최적. (2) CC3 드론 군집 시나리오가 우리 UAV 도메인의 청사진(공급망 트로이목마·웜 확산, Canaries/Whistles 방어). (3) CybORG 가용성 보상 = DAH 채점식과 동일 철학.

- 예선 전략: 5개 항목 전부를 노린다. ③를 차별화 무기로, ①②를 UAV/UGV 도메인+AI에이전트로 엮고, ④⑤는 확실히 챙겨 기본 20점 + ③ 25점을 안정 확보.

## 1. 대회 개요 (Reference)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 대회명 | Defense AI Cyber Security Hackathon (DAH 2026) |
| 주최·주관 | LIG D&A (사이트 표기: 구 LIG넥스원) / 운영사무국·운영위원회 |
| 성격 | AI 공격 에이전트 ↔ AI 방어 에이전트 자율 공방전 |
| 도메인 | UAV/UGV · 클라우드 기반 위성망 모사 환경 |
| 본선 | 2026.08.21(금) 09:00, SKY31 CONVENTION(송파), 오프라인 |
| 규모 | 본선 10팀+ · 팀당 최대 4인 |
| 상금 | 대상 1,000만 / 최우수 500만 / 우수 300만 / 장려 200만 (협의 중) · 본선 수상 시 LIG D&A 채용 우대 |
| 문의 | contact@dah.ai.kr |

### 1.1 일정

| 단계 | 기간 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 모집 | ~ 06.14 | 마감됨 |
| 예선(보고서) | 06.15 ~ 07.10 23:59 | 현재 진행 중 (D-15) · PDF 통합 1부(≤50MB) |
| 본선팀 발표 | 07.31 | 10팀+ 및 분야별 특별 우수팀 |
| 본선·시상 | 08.21 | 오프라인 AI 공방전 |

### 1.2 예선 배점표 (총 100점)

| # | 항목 | 배점 | 평가 기준 | 우리 목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 공격 시나리오 설계 | 30 | 공격 전략의 창의성·기술적 완성도 | 24+ |
| ② | 방어 전략 수립 | 25 | 방어 아키텍처의 견고성·실현 가능성 | 20+ |
| ③ | AI 에이전트 아키텍처 | 25 | AI 에이전트 설계의 구체성·혁신성 | 23+ (차별화) |
| ④ | 팀 역량 소개 | 10 | 팀원 구성·전문성·역할 분배 | 9+ |
| ⑤ | 문서 완성도 | 10 | 심사 시 자동 평가 | 10 (놓치지 말 것) |

- 제출 형식: ①~④ 통합 PDF 1부(최대 50MB), 보조자료는 선택(다운로드 링크).

- ⚠️ OneDrive 기존 노트엔 ①②③(80점)만 있었음 → ④·⑤(20점)를 반드시 보고서에 포함.

### 1.3 본선 채점식

total_score = (attack_score + defense_score) × availability   # availability: 0~100

- 공격 성공 → 가점 / 방어 실패 → 감점 / SLA 실패 → 가용성 감소 → 전체 곱셈 하향

- 동점 시 세부 기준. 상세 산식·가중치·가용성 측정·기술 제한은 「본선 운영세칙」(본선 진출자 교부).

### 1.4 규정 핵심 (보고서/본선에 직접 영향)

- 오픈소스: Apache 2.0 / MIT / BSD 등 허용적 라이선스 OK, 카피레프트(GPL 등)는 사전 고지 의무 → 스택 선정 시 라이선스 점검.

- IP: 결과물 IP는 팀 귀속이나 주최에 비독점 실시권 부여. 사전 보유 기술/코드는 팀 귀속 → 기존 보유 코드 명시 권장.

- NDA/비밀유지: 본선 진출 시 정식 서명, 대회 종료 후 3년.

- 부정행위: 표절·대필·외부 공유 시 실격·3년 참가제한. 보고서 인용은 정직하게.

- 참가자격: 만 19세 이상. 혼합팀이면 학생 부문 신청 + 학생 구성원 재학증명서만 통합 제출.

## 2. 전략 기본 방향

### 2.1 우리 팀 = 이 대회의 이상적 조합

| 팀 자산 | 대회에서의 의미 |
| --- | --- |
| AI 석사 × 2 | ③ AI 에이전트 아키텍처(RL/LLM 에이전트), ② 방어 ML(이상탐지) |
| 임베디드 × 1 | ①② UAV/UGV 공격면·방어 현실성(MAVLink, 펌웨어, 센서, RF) |
| 본인 (임베디드 + 에이전틱) | ③ 에이전트 오케스트레이션 + 보고서 통합/PM + ① 공격 AI 프레이밍 |

메시지 전략: "우리는 AI 에이전트를 실제 무기체계(UAV/UGV) 도메인에 적용할 수 있는 팀" — 순수 보안팀이나 순수 AI팀이 못 가지는 교집합을 강조. 이게 ④ 팀 역량에서 강력한 서사.

### 2.2 약점 보완 플랜 (보안 깊이)

- 순수 공격/방어 보안 전담이 없음 → 2가지로 메움

  - 도메인 보안 속성 학습 (6/25~6/30): UAV/UGV 위협 모델, MITRE ATT&CK / ATT&CK for ICS, PX4·ArduPilot·ROS2 알려진 취약점, MAVLink/통신 링크 공격.

  - AI 에이전트 관점 프레이밍: 대회의 본질은 "사람 해커"가 아니라 AI 에이전트의 자율 공방. 즉 우리가 잘하는 영역으로 문제를 끌어온다. → 약점이 자동 완화.

- 🆕 검증된 우회로: CAGE에서 휴리스틱(규칙 기반)이 순수 RL을 이겼다(CC3·CC4). 우리가 보안 전문 침투 기술이 약해도, 임베디드 도메인 지식 기반 휴리스틱 + RL 하이브리드로 충분히 최상위가 가능 → 약점을 강점으로 전환.

### 2.3 "가용성" 중심 설계 철학 (본선 우승의 열쇠)

- 점수가 (공격+방어) × 가용성이므로:

  - 공격 에이전트: 무차별 파괴 ✗ → 목표 달성 + 시스템 가용성 유지하는 정밀 공격(스텔스/지속).

  - 방어 에이전트: 위협 차단 시 서비스 다운 최소화(격리·페일오버·점진 대응). 과잉 차단으로 SLA 깨면 자해.

  - 임베디드의 실시간·가용성 감각 = 이 철학을 자연스럽게 구현. 보고서 ②③에서 "가용성 인식형(availability-aware) 에이전트"로 명시.

- 🆕 선행 근거: CybORG(CAGE CC4) 보상은 red 행동이 아니라 green(정상 사용자) 작업 실패를 페널티로 삼음 = ×가용성과 동일한 사고. → 보고서에서 "검증된 설계 철학"으로 인용 가능.

## 3. 예선 전략 (D-15 스프린트)

### 3.1 항목별 공략

#### ① 공격 시나리오 설계 (30pt) — 창의성 + 기술적 완성도

- 구성: 구체적인 UAV/UGV 킬체인 1~2개를 MITRE ATT&CK 단계로 매핑.

  - 예) GCS(지상통제) 침투 → MAVLink 명령 주입/위조 → GPS 스푸핑 → 항법 교란/탈취 → 임무 거부(DoS) 를 AI 공격 에이전트가 상황 적응적으로 수행.

- 🆕 벤치마크 차용(CC3 드론 시나리오 = 우리 도메인 청사진): 펌웨어 하드웨어 트로이목마(공급망 공격) → 휴면 → 활성화 → 웜이 인접 드론(MANET)으로 확산 → 정보 탈취/허위정보 주입. CC3의 검증된 위협 모델을 우리 UAV 킬체인 템플릿으로 활용(CAGE_Challenge_리서치.md §2.3).

- 창의성 포인트: 정적 익스플로잇이 아니라 AI 에이전트가 정찰→판단→다단계 공격을 자율 전개(적응형, 회피형). 위성망 지연·단절을 악용하는 시나리오.

- 완성도 포인트: 대상 시스템/프로토콜/취약점/페이로드를 구체적으로. 가정과 전제, 성공 조건 명시. 행동을 MITRE ATT&CK 기법 ID(예: Exploit→T1210, Impact→T1489)에 매핑하면 전문성↑.

#### ② 방어 전략 수립 (25pt) — 견고성 + 실현 가능성

- 계층 방어 아키텍처:

  - 탐지: 텔레메트리 이상탐지(시계열), 네트워크 IDS, 행위 기반 탐지, GPS 스푸핑 탐지(센서 퓨전 교차검증), MAVLink 인증/무결성.

  - 대응: 가용성 보존형 자율 대응(의심 노드 격리, 페일세이프 항법, 점진적 차단, 디코이).

- 🆕 벤치마크 차용(검증된 우승 방어 패턴):

  - Canaries + Whistles(CC3 우승작): 정상 드론이 ID 하트비트 브로드캐스트 → 멈추면 감염 추정(Canary), 감염 ID를 군집 전체로 재전파(Whistle). 드론 군집 방어에 즉시 적용 가능.

  - 기만(Deception): CC2 우승 레시피 = 디코이/허니팟의 탐욕적 배치. 디코이를 핵심 방어 레이어로.

- 실현 가능성 포인트: 클라우드 위성망 모사 환경에서 실제 구현 가능한 컴포넌트로 기술. 오픈소스(허용 라이선스) 기반 스택 제시.

#### ③ AI 에이전트 아키텍처 (25pt) — 우리의 차별화 무기

- 에이전트 구성: 공격 에이전트 / 방어 에이전트 / 정상 사용자(Green) 모델(가용성 평가 기반) (+ 필요시 조정자/플래너). → CAGE의 Blue/Red/Green 3-에이전트 정식화(검증된 틀)를 출발점으로.

- 설계 상세(구체성):

  - 관측공간(Observation): 텔레메트리, 네트워크 플로우, 시스템 로그, 알람.

  - 행동공간(Action): (공격) 정찰/침투/주입/지속, (방어) 분석/격리/복구/디코이/트래픽 차단.

  - 의사결정 코어 — 🆕 하이브리드 권장: 도메인 휴리스틱 + RL(PPO) 하이브리드 + 상위 LLM 에이전틱 추론(계획·도구사용). ※ CAGE에서 순수 딥RL/MARL보다 휴리스틱·하이브리드가 우월했음 → 혁신성 + 실현가능성 동시 확보.

  - 학습: 자가대전(self-play)·커리큘럼 학습. RL은 PPO(Stable-Baselines3) 표준, DQN은 부분관측·노이즈에서 불안정하니 회피. 무작위 토폴로지 대비 GNN/그래프 표현(Cybermonic GNN+PPO: 네트워크 크기 자동 확장) 검토.

- 혁신성 포인트: ① LLM 에이전트(novel 상황 추론) + RL/휴리스틱(빠른 제어) 결합, ② 가용성 인식 보상함수, ③ 임베디드 제약(실시간/자원)을 반영한 sim-to-real 고려.

- 벤치마크 근거: CybORG/CAGE의 관측/행동/보상 정식화 + MITRE ATT&CK 매핑을 참조해 검증된 틀 위에 우리 혁신을 얹는다 (상세 → CAGE_Challenge_리서치.md §3·§5).

#### ④ 팀 역량 소개 (10pt)

- 멤버별 전문성 → 대회 기둥에 1:1 매핑(표). AI석사=③②, 임베디드=①②도메인, 본인=③오케스트레이션+PM.

- "임베디드 × AI 에이전트" 교집합을 팀의 정체성으로 서술.

#### ⑤ 문서 완성도 (10pt, 자동 평가)

- 일관된 구조·다이어그램·표·페이지 번호·목차·용어 통일. 오탈자 0. 마감 1일 전 완성 후 교정. (자동 평가이므로 형식만 지켜도 만점권.)

### 3.2 역할 분담 (4인)

| 멤버 | 1차 책임 | 2차 |
| --- | --- | --- |
| AI 석사 #1 | ③ 에이전트 아키텍처(설계 리드)·방어 에이전트 | ② 방어 ML |
| AI 석사 #2 | ③ 학습/보상 설계·공격 에이전트 | ② 이상탐지 모델 |
| 임베디드 | ① UAV/UGV 공격면·프로토콜·펌웨어 | ② 방어 실현성 검토 |
| 본인 (PM) | 보고서 통합·일정·③ 오케스트레이션·① 공격 AI 프레이밍 | 전 항목 정합성 |

### 3.3 15일 타임라인

| 구간 | 기간 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 — 킥오프/리서치 | 6/25~6/27 | 역할 확정, 공격 시나리오·방어 컨셉 1차 결정, CAGE/CybORG·CC3 드론 시나리오·UAV 위협모델 스터디, 보고서 목차 확정 |
| Phase 1 — 설계 | 6/28~7/4 | ① 킬체인 설계, ② 방어 아키텍처, ③ 에이전트 아키텍처 다이어그램·상세 (병렬 진행) |
| Phase 2 — 집필/통합 | 7/5~7/9 | 전 항목 초안 통합, 다이어그램 완성, ④ 팀 역량, ⑤ 형식 정리, 내부 리뷰 2회 |
| Phase 3 — 교정/제출 | 7/10 (오전 목표) | 최종 교정 → 마감 전 여유 제출(23:59 직전 제출 금지) |

⚠️ 체크포인트: 예선 상세 안내문이 6/15 이후 팀장 메일로 발송됨(공지 기준). 반드시 팀장 메일/스팸함 확인 — 제출 규격·세부 지침이 거기 있을 수 있음. 받은 즉시 본 전략에 반영.

## 4. 본선 전략 (7/31 통과 시)

상세 규칙은 본선 진출자에게 **「본선 운영세칙」**으로 교부됨 → 받는 즉시 채점 산식·가용성 측정 방식 정밀 분석 후 전략 재조정.

- 에이전트 실제 구현·학습: 예선 설계를 코드로. 클라우드 sim 환경에 배포 가능한 형태.

- 자가대전 학습: 공격↔방어 에이전트 self-play로 강건성 확보.

- 가용성 최우선: 방어 에이전트 보상에 가용성 강하게 반영, 공격도 가용성 깨지 않는 선에서 득점.

- 🆕 휴리스틱+RL 하이브리드 우선: CAGE에서 섣부른 MARL은 무작위 토폴로지 적응 실패로 자주 패배. 단일 에이전트 DRL(PPO) + 강한 도메인 휴리스틱이 안전하고 강함. MARL은 GNN/그래프 표현 확보 시에만.

- 임베디드 강점 활용: sim 내 UAV/UGV 시스템 동작·제약 이해 → 현실적 공방.

- 운영 엔지니어링: 배포 안정성, 모니터링, 폴백 정책, 장애 대응.

- 현장 대비: 로그 분석·빠른 파라미터 튜닝 리허설, 비상 대응(공식 디스코드·핫라인 숙지).

## 5. 벤치마크 — CAGE Challenge에서 가져올 것 ✅검증완료

CAGE Challenge = CybORG(Cyber Operations Research Gym) 기반 자율 사이버 방어 RL 벤치마크 시리즈(TTCP 5개국 / 호주 DSTG 주관, 2021~2024 CC1~CC4). DAH와 가장 가까운 선행 사례. 📂 전체 상세 리서치: CAGE_Challenge_리서치.md (출처·정식화·각 대회·우승 기법 전부 정리)

### 5.1 우리에게 결정적인 교훈 5가지 (actionable)

- 🔑 휴리스틱+RL 하이브리드가 순수 RL을 이긴다 — CC3·CC4에서 잘 설계된 규칙 기반(휴리스틱) 에이전트가 딥RL/MARL을 압도(CC3 우승작 −1577 vs PPO −7617, 약 5배). 백지+15일 우리 팀에 최적의 메시지: 순수 딥RL에 올인하지 말고, 임베디드 도메인 지식 기반 휴리스틱 + (선택적) PPO 하이브리드로 간다. → ③에 "하이브리드 아키텍처"로 명시하면 혁신성 + 실현가능성 동시 확보.

- 🚁 CC3 드론 시나리오 = 우리 UAV 도메인의 청사진 — MANET 드론 군집, 펌웨어 하드웨어 트로이목마(공급망), 웜 확산이 위협 모델. → ① 공격 킬체인 템플릿으로 직접 차용. 방어는 우승작의 Canaries(드론별 하트비트→멈추면 감염 추정) + Whistles(감염 ID 군집 전파) 패턴을 ②에 구체적·구현가능한 방어로 인용.

- 🎭 기만(Deception)이 1급 방어 행동 — CC2 우승 레시피 = PPO + 탐욕적 디코이 배치. → ②에 디코이/허니팟/canary를 핵심 방어 레이어로 설계.

- 📈 "가용성 = 정상 사용자(green) 영향" 보상 = DAH 채점식과 동일 철학 — CybORG CC4 보상은 red 행동이 아니라 green 작업 실패를 페널티로 삼음. DAH의 (공격+방어)×가용성과 정확히 같은 사고 → 우리 "가용성 인식 에이전트" 논리의 강력한 선행 근거로 보고서에 인용.

- 🛠 알고리즘보다 관측·보상 엔지니어링 — PPO(Stable-Baselines3) 표준, DQN은 부분관측·노이즈에서 불안정해 회피. 무작위 토폴로지엔 GNN/그래프 표현(Cybermonic GNN+PPO, 네트워크 크기 자동 확장) 고려. MARL은 무작위 초기화 적응 실패·파라미터 공유 병목으로 자주 실패 → 본선에서 섣부른 MARL보다 단일 에이전트 DRL+휴리스틱이 안전.

### 5.2 ③ 아키텍처 정식화 차용 (검증된 틀)

- 3-에이전트 모델: Blue(방어)/Red(공격)/Green(정상 사용자=가용성·노이즈). Green을 명시적으로 모델링하는 게 핵심(가용성 평가의 기반).

- POMDP 정식화: 관측(텔레메트리·네트워크 플로우·로그·알람) → 행동(Blue: Monitor/Analyse/Remove/Restore/Decoy/BlockTraffic, Red: 정찰→발견→익스플로잇→권한상승→Impact) → 보상(음수 페널티 누적, 가용성 중심).

- 행동의 MITRE ATT&CK 매핑 (예: Exploit→T1210, Impact→T1489) → 보고서 ①의 전문성·완성도↑.

- 이 검증된 틀 위에 우리 혁신: (a) LLM 에이전틱 추론(novel 상황·계획·도구사용) + RL/휴리스틱(빠른 제어), (b) 가용성 인식 보상함수, (c) 임베디드 sim-to-real.

### 5.3 차별화 무기 — sim-to-real (우리 임베디드 강점)

- CAGE의 공인된 한계 = "시뮬레이션 과적합 · 실제망 준비도 의문(Beyond games?)". 스크립트형 red·추상 관측 때문에 "게임"에 가깝다고 운영진도 인정.

- → 우리는 임베디드 역량으로 실제 UAV/UGV 시스템 제약(실시간성·자원·펌웨어·센서)을 반영한 현실성을 보고서에서 부각. 심사위원에게 **"이 팀은 시뮬레이션을 넘어 실전을 안다"**는 강한 인상 → ①②③ 전반의 가산점.

## 6. 즉시 할 일 (This Week)

- 팀 킥오프 미팅 — 본 전략 공유, 역할 확정 (6/25~6/26)

- 팀장 메일/스팸함 확인 — 예선 상세 안내문 수신 여부 (최우선)

- CAGE 자료 스터디(분담): CC3 드론 시나리오 + Canaries/Whistles(arXiv:2312.04940), CybORG Blue/Red/Green 정식화, PPO/SB3 → CAGE_Challenge_리서치.md 정독

- UAV/UGV 위협모델 스터디(MITRE ATT&CK, PX4/ArduPilot/MAVLink/ROS2 취약점)

- 공격 시나리오 후보 2~3개 브레인스토밍(CC3 템플릿 기반) → 1개 확정

- 방어 아키텍처 컨셉 스케치(계층 방어 + Canaries/Whistles + 디코이)

- ③ 에이전트 아키텍처 초안 다이어그램(Blue/Red/Green + 하이브리드 코어)

- 보고서 목차·템플릿 확정 (OneDrive LIG-DAH해커톤-보고서-NeuroGaurd팀.docx에 골격 입력)

- 사용 스택 라이선스 점검(허용적 라이선스 위주)

## 7. 리스크 & 대응

| 리스크 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 보안 깊이 부족 (①②) | 30+25점 흔들림 | 도메인 위협모델 학습 + AI에이전트 프레이밍 + CAGE 휴리스틱 우월성으로 하이브리드 정당화 |
| 15일 단기간 | 보고서 미완성 | 항목 병렬화·역할 고정·Phase별 산출물 강제 |
| ⑤·④ 소홀 (쉬운 20점) | 합격선 미달 | 형식·팀서사 체크리스트로 확실히 확보 |
| 본선 세칙 미반영 | 본선 전략 오조준 | 세칙 수령 즉시 채점식·가용성 정밀 분석 후 재계획 |
| 과도한 딥RL/MARL 투자 | 시간 낭비·성능 저하 | 휴리스틱+PPO 하이브리드 우선(CAGE 교훈), MARL은 신중 |
| 23:59 마감 직전 제출 | 업로드 실패 위험 | 7/10 오전 제출 목표, 버퍼 확보 |

본 문서는 작업 진행에 따라 계속 업데이트. CAGE 상세 리서치 = CAGE_Challenge_리서치.md.